2026년도 예비창업패키지

사 업 계 획 서

| 창업 아이템명 | 보듬(Bodeum) |
| --- | --- |
| 아이템 한 줄 소개 | AI 기반 요양 현장 Zero-Typing 행정 자동화 B2B SaaS |
| 주관기관 | (주관기관명 기재) |
| 신청자 성명 | (대표자 성명) |
| 신청일 | 2026년 월 일 |

※ 본 사업계획서의 내용은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

| ❶ | 문제인식 (Problem) |
| --- | --- |
|  | 창업 아이템의 개발 동기, 목적 및 필요성 |

1-1. 창업 아이템의 개발 동기 및 목적

▶ 개발 배경

2025년, 건보공단은 스마트장기요양 앱을 대대적으로 리뉴얼했다. 결과는 역설적이었다. 입력 서식이 오히려 늘어나면서 60·70대 요양보호사들의 행정 부담은 더욱 커졌고, 앱스토어 리뷰에는 "60·70대 선생님들이 너무 힘들어 하신다", "사용하라고 만든 앱인지 의문"이라는 현장 목소리가 올라왔다. 디지털화가 고령 요양보호사의 고통을 해소하기는커녕 심화시키고 있는 것이다.

2026년 현재 전국 노인장기요양보험 인정자 수는 116만 5,000명을 돌파하였으며, 재가급여 공단부담금은 전체의 62.6%인 9조 2,412억 원에 달한다. (국민건강보험공단 『2024 노인장기요양보험 통계연보』)

이 거대한 돌봄 시장의 전국 현직 요양보호사는 63만 6,900명(2024년 12월 기준)이며, 60세 이상 비율이 66.1%에 달한다. 20·30대는 1% 미만으로, '노인이 노인을 돌보는' 구조가 고착되어 있다.

이 고령 현장 종사자들은 세 개의 분리된 행정 채널에 동일한 정보를 매일 중복 처리해야 하는 삼중 부담에 시달린다.

| 채널 | 목적 | 현장의 실제 고통 |
| --- | --- | --- |
| ① 건보공단 앱(스마트장기요양) | 수가 청구용 출퇴근 태그 + 14종 급여제공기록 입력 + 전자서명 | 법적 필수. 대체 불가. 2025년 리뉴얼로 입력 항목이 오히려 늘었음. |
| ② 개인 카카오톡 | 보호자 안심 소통 (감성 일상 소통) | 공단 앱 Push 알림은 사무적 완료 알림만 가능. 감성 소통은 개인 폰으로 따로 해야 하여 퇴근 후에도 24시간 감정노동이 이어짐. |
| ③ 상태변화기록지 | 수급자 신체·인지·정서 상태 서술형 기록 | 공단 앱·웹과 무관한 별도 기관 내 보관 서류. 작성 부담이 크고 기록 품질 유지가 어려움. |

이 구조적 문제로 인해 2028년에는 전국에서 11만 6,734명의 요양보호사가 부족할 것으로 전망된다. (건강보험연구원, 2023년 12월)

▶ 현장 수요 검증 — 구조적 문제의 필연성

① [정책 팩트] 기관 평가 기준이 공단 앱 외에 별도 기록을 강제한다

공단 앱은 수가 청구를 위한 급여제공기록을 담당한다. 장기요양기관 평가 기준은 '주 1회 이상 서술형 상태변화기록지 작성 충실도'를 별도로 평가한다. 이 두 가지 요건이 병존하는 한, 요양보호사와 사회복지사는 공단 앱 외에 별도로 상태변화기록지를 작성·관리해야 한다. 이는 개인의 선택이 아닌 제도적 강제다.

② [인구 팩트] 종사자 66.1%가 60세 이상 — 디지털 입력 자체가 물리적 장벽

스마트폰 타자 입력에 가장 취약한 고령층이 이 시장 종사자의 3분의 2를 차지한다. 2025년 리뉴얼로 공단 앱의 입력 서식이 오히려 늘어났고, 앱스토어에는 현장의 고통을 호소하는 목소리가 직접 올라와 있다.

③ [시장 검증 팩트] 유사 방향의 스타트업이 이미 정부 지원을 받고 있다

요양 현장 행정 자동화를 목표로 하는 스타트업이 2025년 구글·중기부 창구 프로그램 및 중기부 R&D 과제를 통해 정부 지원을 받고 있다. 이는 이 시장의 수요가 이미 외부 기관에 의해 검증됐음을 보여주는 객관적인 증거다.

1-2. 창업 아이템의 목적(필요성)

보듬은 요양 현장의 세 이해관계자 모두에게 가치를 제공한다.

▶ [요양보호사] Zero-Typing 해방 복잡한 수기 작성과 타이핑을 완전히 배제한다. 방문 종료 후 1~2분 음성 녹음만으로 AI가 상태변화기록지 초안과 보호자용 감성 알림톡을 동시에 생성한다. ▶ [사회복지사·원장님] 품질 관리 + 기관 평가 대비 요양보호사가 제출한 AI 초안을 웹 백오피스에서 한 번에 검토·수정·확정한다. 2단계 확인 구조가 기록 품질을 보장하며, 공단 정기평가(3년 주기) 실사에 대비한 서술형 기록을 자동으로 누적한다. ▶ [보호자] 무설치 안심 알림 별도의 앱 설치 없이 카카오 알림톡으로 방문 당일 돌봄 상황을 받아볼 수 있다. 카카오 알림톡의 오픈율은 기본형 기준 81%로 이미 높은 편이다. (카카오 공식딜러사 휴머스온, 2025년 3월)

| ❷ | 실현가능성 (Solution) |
| --- | --- |
|  | 창업 아이템 개발·사업화 전략, 시장 분석 및 경쟁력 |

2-1. 창업 아이템의 개발·사업화 전략

★ [보듬이 1단계에서 즉시 구현 가능한 핵심 근거] 상태변화기록지는 기관 내에서 작성·보관하다가 공단 정기평가(3년 주기) 시 확인하는 기관 내부 서류다. 공단 API 연동이 전혀 필요 없으므로, 협약 후 즉시 개발에 착수하여 5개월 안에 현장에서 동작하는 서비스를 완성할 수 있다.

▶ 핵심 기술 구조: 음성 입력 → AI 변환 → 알림 발송

자체 AI 모델 개발 없이 세계 최고 수준의 상용 API를 요양 버티컬 도메인에 맞게 조립하는 방식으로, 개발 기간과 원가를 동시에 최소화한다.

| 기술 영역 | 채택 기술 | 선택 근거 |
| --- | --- | --- |
| 음성 인식(STT) | OpenAI Whisper API | 사투리·다국어 자동 감지 인식, 현장 잡음 환경 대응. $0.006/분 |
| 텍스트 생성 | GPT-4o-mini | 입력 $0.15/백만 토큰·출력 $0.60/백만 토큰. 월 AI 원가 수십 원 수준 |
| 서식 생성 방식 | 공단 평가 기준 서식을 시스템 프롬프트로 활용 | W4C 표준 서식 텍스트를 프롬프트에 주입하여 공단 평가 기준 부합 서술 생성 |
| 보호자 알림 | 카카오 알림톡 API | 건당 8~13원, 보호자 무설치 |
| 위치 감지 | GPS 지오펜싱 | 반경 50m 진입·이탈 감지, 절전 모드 (2단계 적용) |

▶ MVP 개발 계획: 1단계 (협약 후 약 5개월, 2026년 4~8월)

| 기능 | 내용 | 완성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 요양보호사 모바일 앱 | React Native, 단일 녹음 버튼 + AI 초안 확인 화면 | iOS/Android 실제 설치 및 음성 녹음·제출 가능 |
| AI 파이프라인 | 음성→Whisper→GPT-4o-mini→알림톡·백오피스 | 실제 발송 성공률 95%+ |
| 웹 백오피스 | 수급자·보호자 정보 관리 + AI 초안 검토·확정 + PDF/엑셀 다운로드 | AI 초안 검토·확정 핵심 워크플로우 동작 |
| 시범 운영 | 수도권 5개 센터 현장 테스트 (9월) | 요양보호사·사회복지사·원장님 만족도 조사 완료 |

▶ 2단계 (2,000만 원, 중간평가 통과 후)

GPS 지오펜싱 출퇴근 넛지 / 누적 데이터 기반 분석 대시보드 / 프리미엄 마케팅 리포트 / 음성-텍스트 정합성 검증 엔진 고도화 (특허 1호 연계) / 다국어 W4C 서식 매핑 정확도 고도화 / 100개소 확장 영업

2-2. 창업 아이템의 시장 분석 및 경쟁력

▶ 시장 규모

| 구분 | 규모 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| TAM (전국 재가기관 수) | 22,735개소 | 국민건강보험공단 2024 통계연보 |
| SAM (소규모·행정 전담 인력 없는 기관) | 약 17,000개소 추정 | 전국 재가기관 중 방문요양·방문목욕 기관이 전체의 약 75% |
| SOM 1차년도 목표 | 100개소 | 예창패 자금 프로모션 타겟 |

▶ 경쟁사 분석 및 차별화

| 구분 | 강점 | 공통 한계 | 보듬과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청구 행정 ERP | 청구 행정 자동화, 높은 시장 점유율 | 요양보호사 수동 타이핑 강제, 프론트엔드 개선 없음 | 공존 (Add-on) |
| 소통·일지 솔루션 | 일지 작성 보조, 보호자 소통 채널 제공 | 보호자 전용 앱 설치 강제, 양방향 채팅으로 감정노동 재생산 | 차별화 대상 |

▶ 보듬 vs 기존 소통·일지 솔루션 직접 비교

| 비교 항목 | 기존 소통·일지 솔루션 | 보듬 |
| --- | --- | --- |
| 입력 방식 | 수동 타이핑 또는 수기 | 음성 1~2분 (타이핑·수기 0) |
| 보호자 채널 | 전용 앱 설치 필수 | 카카오 알림톡 무설치 (열람 허들 0) |
| 감정노동 | 양방향 채팅 → 재생산 | 단방향 알림 → 차단 |
| ERP 관계 | 독립 생태계 구축 | 기존 ERP 위에 얹히는 Add-on |

▶ 특허 전략 — 1단계 선제 선점

• 특허 1호 (1단계 출원, 방어): 음성 텍스트와 기록 내용 간 논리적 정합성을 검증하는 신뢰도 측정 방법론. 기존 솔루션에 없는 'AI 기록 오류 검증' 영역을 선점한다.

• 특허 2호 (1단계 출원, 확장): 다국어(베트남어·몽골어 등) 음성을 한국 W4C 표준 서식으로 자동 변환하는 이기종 규격 매핑 기술.

2-3. 정부지원사업비 집행 계획

▶ 1단계 (2,000만 원) — MVP 개발 인프라

| 항목 | 금액 | 주요 주의사항 |
| --- | --- | --- |
| Mac Studio 2대 + 모니터 | 800만 원 | A: 개발 전용 / B: AI 서버·테스트 서버. 용도 분리 명기·자산스티커 부착 필수. |
| AI API·클라우드 (월납) | 400만 원 | 개발·테스트 단계 API 사용비. 월정액만 집행. |
| 자문비 | 200만 원 | 전문가 활용비 계약서 + 결과보고서 필수. |
| 특허 출원 (2건) | 600만 원 | 우선심사 관납료 20만 원×2건 + 변리사 착수금. 협약 후 즉시 출원 시작. |
| 합계 | 2,000만 원 |  |

▶ 2단계 (2,000만 원) — 시장 진입 및 영업

| 항목 | 금액 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| B2B 알림톡 무상 지원 (광고선전비) | 1,000만 원 | 초기 100개 센터 락인용. 첫 달 무료 프로모션 명목 기안 필수. |
| 서버·DB 운영 (AWS 등) | 300만 원 | 실서버 임대료, 백업, 보안 인프라. |
| AI API·클라우드 (월납) | 400만 원 | 정식 서비스 운영 후 실사용 비용. 월정액만 집행. |
| 대면 영업·오프라인 홍보 | 300만 원 | 브로슈어 제작, 현장 방문 출장비. |
| 합계 | 2,000만 원 |  |

| ❸ | 성장전략 (Scale-up) |
| --- | --- |
|  | 사업화 추진 전략, 비즈니스 모델, 투자유치 전략 |

3-1. 경쟁제품·경쟁사 분석 및 목표 시장 진입 전략

▶ 시장 진입 전략: 트로이 목마

대형 ERP와 정면충돌하지 않고, '기존 이지케어 그대로 쓰시면서, AI 알림장만 1만 원에 추가하세요'라는 가벼운 플러그인으로 침투한다. 1단계에서 센터에 보듬이 정착하면 요양보호사의 음성 기록 데이터와 보호자 알림 이력이 누적된다. 이 데이터 자산이 쌓일수록 보듬의 대체 비용(Switching Cost)은 높아진다.

▶ 원장님 영업 소구점 3가지

① 요양보호사 이직 방지 보험: 행정 부담으로 인한 요양보호사 이직을 월 1만 원이라는 비용으로 예방할 수 있다.

② 기관 평가 대비 컴플라이언스: LLM이 공단 평가 기준에 맞춰 서술형 상태변화기록지 초안을 자동 생성하고, 원장님이 검토·확정하는 구조로 기록 품질을 확보한다.

③ 신규 수급자 유치 마케팅: 'AI가 어르신 돌봄 상황을 카카오톡으로 보내드립니다'라는 한 문장이 보호자 상담에서 즉각적인 차별화 포인트가 된다.

3-2. 비즈니스 모델(수익화 모델) 및 투자유치 전략

▶ 과금 구조

| 단계 | 요금 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 도입 첫 달 | 무료 (알림톡 포함) | 예창패 광고선전비 예산 활용 |
| 프로모션 (6개월) | 월 5,000원 | 초기 가입 센터 락인 |
| 정상화 | 월 10,000원 (20인 이하 기준) | 초과 10명당 10,000원 추가 |
| 알림톡 발송비 | 실비 종량제 (센터 직접 충전) | 회사 변동비 리스크 0 |

▶ 단위 경제성 (Unit Economics)

센터당 요양보호사 평균 5명, 1인당 수급자 방문 횟수 월 30회 기준 → 센터 전체 월 방문 횟수 약 150회

| 항목 | 수치 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 센터 1곳 월 매출 | 10,000원 | 기본 구독료 |
| 알림톡 발송비 | 약 1,560원 | 월 150건 × 건당 13원 |
| Whisper STT API | 약 950원 | $0.006/분 × 1.5분 × 150회 ÷ 1,400원/달러 |
| LLM API 비용 | 약 250원 | GPT-4o-mini: 월 150회 × 1,500토큰 기준 |
| 서버 종량제 | 약 500원 | AWS 클라우드 |
| 센터 1곳 공헌이익 | 약 6,740원 | 마진율 약 67% |
| 손익분기점 (고정비 회수) | 약 45개소 | 월 고정비 300,000원 ÷ 6,740원 |
| 대표 월급 200만 원 포함 BEP | 약 341개소 | 2,300,000원 ÷ 6,740원 |
| 월 순수익 500만 원 달성 목표 | 약 787개소 | 전국 재가기관의 약 3.5% |

▶ 투자유치 로드맵

Phase 1 (2026년): 예창패 자금으로 100개소 유료 레퍼런스 확보 + Traction 데이터 축적

Phase 2 (2027년): 소셜벤처 인증 기반 ESG/임팩트 펀드 Seed/Pre-A 3~5억 원 유치

Phase 3 (2028년~): 기관 행정 기능 점진적 확장 → 올인원 기관 운영 SaaS로 성장

3-3. 사업 전체 로드맵 및 중장기 사회적 가치 도입 계획

▶ 단계별 마일스톤

| 단계 | 기간 | 목표 | 핵심 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2026.04~12 | MVP + 100개소 레퍼런스 | 요양보호사 WAU 80%+, 알림톡 열람률 90%+ |
| Phase 2 | 2027~2028 | 소셜벤처 인증 + Seed 투자 + 고부가 기능 추가 | 센터 500+, 이탈률 5% 미만 |
| Phase 3 | 2028~ | 기관 행정 기능 확장 + 고령화 선진국 진출 가능성 검토 | MAR 10억 원+ |

▶ Phase 1 세부 일정

| 월 | 핵심 과제 | 완성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 4~5월 | 핵심 파이프라인 완성 (음성→AI→알림톡), DB 설계, 카카오 알림톡 API 연동 | 파이프라인 엔드투엔드 동작 확인 |
| 6~7월 | 요양보호사 모바일 앱 개발 (iOS/Android) | 실기기 설치 및 음성 녹음·제출 가능 |
| 8월 | 사회복지사·원장님 웹 백오피스 핵심 기능 개발 | AI 초안 검토·확정 핵심 워크플로우 동작 |
| 9월 | 수도권 5개 센터 시범 운영 + 현장 피드백 수집 | 만족도 조사 완료 |
| 10월 | 시범 운영 피드백 반영 고도화 + 100개소 영업 확장 준비 | 피드백 반영 완료 |
| 11~12월 | 정식 런칭 + 첫 달 무료 + 6개월 5,000원 프로모션 | 유료 가입 센터 40개소 이상 |

▶ 사회적 가치 창출 (ESG)

• [E] Paperless: 수기 상태변화기록지를 디지털화하여 종이 문서를 대폭 저감한다.

• [S] 요양 노동 인권: 60대 요양보호사의 감정노동과 수기 작성 스트레스를 완화하여 이직률을 낮추고 안정적인 돌봄 인력 공급에 기여한다.

• [S] 노인 인권: 보호자에게 투명한 돌봄 데이터를 실시간으로 공유하여 방임을 예방한다.

• [G] 다양성: 다국어 음성 기록 지원을 통해 외국인 요양 종사자의 언어 장벽을 해소한다.

| ❹ | 팀 구성 (Team) |
| --- | --- |
|  | 대표자 역량 및 팀원 구성 계획 |

4-1. 대표자의 보유 역량

▶ 25년 차 풀스택 시스템 아키텍트

기획부터 클라우드 아키텍처, 프론트엔드, 백엔드까지 전 과정을 1인이 통제한다. 외주 의존 없이 예창패 지원금을 100% 인프라와 마케팅에 집중 투하할 수 있다.

▶ 창업 동기

양가 부모님이 70~80대에 접어들면서 장기요양보험 제도와 돌봄 서비스를 직접 조사하게 됐다. 그 과정에서 요양보호사들이 공단 앱 외에도 수기 상태변화기록지와 보호자 개인 카톡 응대를 별도로 감당해야 하는 구조적 행정 이중 부담을 처음으로 인식하게 됐다. 25년간 쌓아온 개발 역량으로 이 구조적 고통을 기술적으로 해결할 수 있다는 확신이 이 사업의 출발점이다.

▶ 기술 역량

| 영역 | 보유 기술 |
| --- | --- |
| 클라우드 | AWS (Lambda, ECS, RDS, S3), 오토스케일링 설계 |
| 백엔드 | Spring Cloud 기반 마이크로서비스 아키텍처 |
| 프론트엔드 | React, React Native (iOS/Android 크로스 플랫폼) |
| AI/LLM | OpenAI API, Claude API, 프롬프트 엔지니어링 기반 서식 생성 파이프라인 |
| 개발 도구 | Claude Code, Cursor 등 AI 코딩 에이전트 실무 활용 |

▶ 솔직한 약점과 보완 방안

요양·복지 도메인 전문성은 현재 개발자 중심으로 구성되어 있다. 보완 방안: ① 복지 서비스 전달 체계에 정통한 자문위원 확보, ② 현장 원장님·요양보호사와 정기 인터뷰를 통해 도메인 지식을 지속 축적, ③ 2027년 스케일업 단계에서 복지/간호 전문가와 B2B 영업 인력 합류 계획.

▶ 자문위원

| 정혁구 | 사회복지사 2급 자격증 보유 / 방문요양 센터 창업 준비 중 / 복지 서비스 전달 체계·기관 운영 구조·행정 Pain Point 자문 담당 |
| --- | --- |

4-2. 업무 파트너 현황 및 활용 방안

자문위원 정혁구는 사회복지사 2급 자격을 보유하고 방문요양 센터 창업을 준비 중으로, 복지 서비스 전달 체계와 기관 행정 Pain Point에 대한 실질적인 관점을 제공한다.

현장 원장님·현직 요양보호사와 정기 인터뷰 체계를 마련하여 서비스 개선에 지속 반영할 계획이다. 9월 시범 운영 파트너 센터에서 현장 운영 경험을 보유한 자문위원을 추가 확보하여 도메인 전문성을 강화할 예정이다.

특허 출원은 정합성 검증 특허(1호)와 다국어 표준화 플랫폼 특허(2호)를 1단계에서 동시 진행하며, 변리사 사무소와 성공보수 없는 포괄 착수금 계약을 체결할 예정이다.

| [부록] | 심사 예상 Q&A — 방어 대본 |
| --- | --- |

▶ Q. "공단 앱도 여전히 써야 하잖아요. 입력이 완전히 없어지는 건 아니잖아요?"

A. 맞습니다. 공단 앱은 수가 청구를 위한 법적 필수 도구이며, 보듬이 대체하는 서비스가 아닙니다. 보듬이 없애는 것은 공단 앱이 전혀 해결하지 못하는 두 가지 비공식 고통입니다. 하나는 별도로 수기·타이핑 작성해야 하는 상태변화기록지이고, 다른 하나는 퇴근 후 개인 카카오톡으로 보호자를 응대해야 하는 감정노동입니다.

▶ Q. "상태변화기록지를 AI로 만들면 공단에서 인정해 주나요?"

A. 상태변화기록지는 공단에 주기적으로 제출하는 서류가 아닙니다. 기관 내에서 작성·보관하다가 3년 주기 공단 정기평가 때 실사 대상이 되는 기관 내부 서류입니다. 보듬이 AI로 생성한 서술형 기록을 사회복지사·원장님이 검토·확정하고 저장하면 기관 내 보관 의무는 완전히 충족됩니다.

▶ Q. "AI가 잘못된 기록을 만들면 어떻게 됩니까?"

A. 보듬은 2단계 확인 구조를 갖추고 있습니다. 요양보호사가 음성 녹음 후 AI 초안을 간단히 확인해 제출하면, 사회복지사 또는 원장님이 웹 백오피스에서 내용을 최종 검토·수정 후 확정합니다. AI 오류는 사회복지사·원장님 확인 단계에서 차단됩니다.

▶ Q. "실제로 원장님들께 여쭤봐 보셨나요?"

A. 네, 수도권 방문요양센터 원장님 5분께 직접 여쭤봤습니다. 5명 중 4명이 보호자 카카오톡 응대를 개인 폰으로 하고 있었고, 5명 전원이 상태변화기록지 작성 부담을 호소하셨습니다. 월 1만 원 도입 의향을 여쭤봤을 때 5명 중 3명이 긍정적이었습니다.

▶ Q. "보듬에서 음성 입력하고 공단 앱에도 자동으로 입력되면 더 좋지 않나요?"

A. 장기적으로는 그것이 목표입니다. 다만 현재 공단은 외부 앱을 위한 급여제공기록 입력 API를 공개하지 않고 있습니다. 일부 경쟁사가 스크래핑 방식으로 연동을 제공하고 있으나, 공단 UI 변경 시마다 오류가 발생하는 불안정한 구조입니다. 공단 청구 연동은 공단이 외부 API를 공개하는 정책 변화가 있을 경우를 대비한 장기 옵션으로 준비합니다.

— 끝 —

작성일: 2026년 3월  |  버전: 1.4